成都渝三峡油漆有限公司

闲置设备拆除安全环保协议书

甲方: 成都渝三峡油漆有限公司   (以下简称”甲方”)

乙方:                          (以下简称”乙方”)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》及《施工场地扬排放标准》等相关法律法规和甲方安全环保管理规定，为保障闲置设备顺利拆除施工,保证拆除施工安全、环保、人身、设备及建筑物等安全，明确甲、乙双方安全环保责任，确保施工安全，经甲、乙双方协商，达成如下协议:

一、 施工项目:成都渝三峡闲置设备拆除

二、 施工地点:成都市龙泉驿区西河镇螺丝路82号

三、 施工时间:2023年  月  日至2023年  月  日

四、 具体内容:

（一）甲方的安全责任

1、甲方审查乙方资质必须符合要求。

2、制定《拆除方案》及《拆除突发安全环保事故应急预案》并经审查合格。

3、甲方负责对乙方作业人员进行安全教育，告知乙方我公司是危险化学品生产企业，具有易燃易爆、有毒、有害特性，包括告知作业场所的危险因素、应采取的应对措施和甲方有关安全管理规章制度等并经考试合格才能上岗。

4、按照有关规定，在落实各项安全措施并符合要求的情况下，及时办理各种危险作业票证；

5、加强拆除施工现场作业安全监管，及时纠正各种违章违纪行为，发现严重违章行为有权责令停止作业。

（二）乙方的安全责任

1、乙方已知甲方为重点防火单位,作业场所的危险因素和安全风险；严格按照《拆除方案》进行，乙方应为施工人员缴纳工伤保险和意外伤害保险,必须有派工单，施工人员必须在派工名单内；

2、乙方必须配备具备相应资质的安全专职管理人员和环境工程师各一名，每天进行现场监督管理，并报甲方备案，如果甲方发现安全及环保管理人员没有到现场监督，按2000元/人/次。

3、乙方在拆除过程中，储罐、反应釜及盛装过有机溶剂的设备严禁现场动火切割，否则，甲方发现按5000元/次处罚。

4、乙方在拆除过程中需采取措施，储罐、管道内的残留物需妥善回收，并将拆除过程中产生的危废交甲方处置，不得造成环境污染。否则，甲方有权按10000元/次处罚。

5、乙方严格履行各级安全生产责任制。与甲方签订《拆除作业安全环保协议书》，明确安全生产的责任。乙方法人代表或主要负责人作为其承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产负直接责任。认真执行现场安全管理制度，确保施工现场安全，制定安全施工作业技术交底书。

- 6、按规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，并监督作业人员在作业过程中正确使用劳动防护用品、用具，保证施工人员安全；

7、乙方负责在施工现场配备消防器材并定期检查维护，确保完好，备用。

8、乙方应在施工区域设置明显謷示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做围挡、封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。

9、施工现场物资要分类码放整齐，不得超高，不准阻挡消防设施、消防通道等。

10、乙方在施工过程中当天产生的垃圾当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况对乙方进行处罚。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责。

11、甲方公司内部所有施工现场一律禁止吸烟，外来施工人员只允许在甲方指定吸烟点吸烟。

12、乙方施工车辆进出厂区，须经甲方门卫值班人员检查且在厂区行驶车速不大于15km/h。

13、拆除方案定义成低风险的设备(包括含机油的设备)拆除后，需贴上标签，说明来源、原用途、再利用或处置去向等并做好登记，做好台账记录。拆除过程中要拍照片(整体拆除照片)，并进行汇总、分类、辨识。

14、特种设备拆除时，需要备案，由有资质的第三方进行拆除。特种设备在体现其功能时必须的内含的所有随即物品(如润滑油、制冷剂等)，必须全部密封运走。同时要求，特种设备的最终去向必须满足以下两者之一:

⑴如果报废处理，需要提前告知甲方，甲方负责办理报废手续，手续完成后才能进行拆除活动。

⑵如果整机收购再利用，也需甲方先办理完注销手续，才能开始拆除，待设备运到拟定使用方，必须保证使用方在当地办理完毕注册登记手续并将登记手续给甲方报备后，才能使用。否则，由此产生的任何后果，由乙方和使用方承担。五、本协议未尽事宜，须由甲乙双方协商解决。

15、乙方向甲方缴纳安全风险抵押金人民币：伍万元整（¥ 50000.00元）。验收合格后7个工作日内退还。

（三）事故责任：

1、在项目实施过程中，因乙方违反国家有关安全生产法律法规、标准，违反本安全协议，违反甲方制定的安全管理规章制度而发生事故，其事故责任由乙方全部承担。若因此对甲方人员和财产造成伤害、损失，应由乙方承担全额赔偿责任。发生的事故应纳入乙方的统计。

2、前款所发生事故及造成伤害、损失，乙方不得因为本协议中甲方实施监督管理而将赔偿责任转移或分担给甲方。

五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行约定。另行约定与本协议具有同等效力。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字（盖章）后生效，到项目验收合格之日终止。

甲方(公章)	               乙方(公章)

甲方代表人:      	         乙方代表人:

年  月	日	                 年   月   日